**מסמך STP**

**שם הפרוייקט:** אפליקציית סופר פארם - פלטפורמה דיגיטלית להצגת מוצרים, מבצעים ושירותי בריאות.

**תאריך יצירה:** 18/06/25**.**

**יוצר המסמך:** אריאל בריטש.

**גרסה:** 1.0.

**1. מטרה:**

מסמך זה מתאר את תוכנית הבדיקות לאפליקציית סופר פארם - פלטפורמה דיגיטלית להצגת מוצרים, מבצעים ושירותי בריאות.

המטרה היא להבטיח שהאפליקציה עומדת בדרישות הפונקציונליות ושאין תקלות קריטיות שעלולות להשפיע על תקינות האפליקציה או על חווית המשתמש.

**1.1 סוגי בדיקות:**

* בדיקות פונקציונליות
* בדיקת נגישות
* בדיקות התקנה והסרה
* בדיקת GUI
* בדיקת ממשק (אינטרפייס)
* בדיקות API

**1.2 רמות בדיקה:**

* SMOKE
* SANITY
* REGRESSION

**2. היבטי בדיקה:**

**2.2 מה ייבדק?**

1. שדה חיפוש
2. דף הבית
3. מעבר לקופה
4. תפריט
5. התקנה, התחברות והסרה
6. אזור אישי והתנתקות

**2.2 מה לא ייבדק?**

סוג בדיקה:

1. בדיקות עומסים.
2. בדיקת תאימות

סוג פיצ'ר:

1. סניפים ושעות פעילות

**3. מטרות הבדיקה:**

* לאתר תקלות קריטיות באפליקציה.
* לוודא שממשק המשתמש אינטואיטיבי ותקין.
* לבדוק שכל הדרישות פועלות לפי המפרט.

**4. קריטריונים התחלה וסיום:**

**4.1** התחלה:

**–** סיום פיתוח הגרסה הראשונה.

**–** הגדרת סביבה מותאמת עבור הבדיקות.

**–** כאשר יש אינטרנט יציב.

**4.2** סיום:

**– 90%** מהבדיקות עוברות בהצלחה.

**–** בדיקת SMOKE עברה בהצלחה.

**–** 0 באגים קריטיים, 2 בינוניים, 5 קטנים.

**5.משאבים:**

**5.1** צוות בדיקות:

* בודק QA ידני -1
* אוטומציה - 0
* מנהל בדיקות - 1

**5.2 הכלים הנדרשים:**

* מכשיר נייד (iPhone 12 Pro Max)
* חשבון APPLE
* שם משתמש לכניסה לאפליקציה
* תוכנת POSTMAN

**6. סביבת בדיקות:**

1. מערכת הפעלה 18.5 IOS.
2. Postman (בדיקות API).

**7. ניהול סיכונים:**

* שינויים מאוחרים בדרישות.
* תקלות חומרה בסביבת בדיקות.

**8. לו"ז:**

* תחילת פרוייקט:

18.06.25

כתיבת STP:

18.06.25

כתיבת STD:

20.06-02.07.25

כתיבת STR:

02.07.25

הגשת הדמו:

23.07.25

הגשת פרוייקט:

30.07.25

**9. דיווח ותקלה:**

דירוג חומרות התקלות:

נמוכות- תקלות שלא משפיעות על תפקוד המערכת - לרוב עיצוב, טקסטים או נוחות שימוש.

בינוניים- התקלה משפיעה על חווית המשתמש או על פונקציות פחות קריטיות אך לא משביתה את האפליקציה.

קריטיים- תקלה חמורה שמשביתה את האפליקציה או מונעת שימוש בפונקציה מרכזית. **נדרש תיקון מיידי.**

כל התקלות ידווחו במערכת WORD

**קישור לטופס:**

**https://docs.google.com/document/d/1\_Lpfl0UWWbQhN0g-pN1wLyrqXhqH-VlhLosd5vNzQUo/edit?tab=t.0**